Bogotá, 27 de Abril de 2020

Omar Augusto Bautista Mora
Ingeniero de desarrollo
VISAE

Seguimiento Plan de Trabajo

1. Fecha de inicio: 22/04/2020 12:00 PM
   Fecha de terminación: 23/04/2020 5:00 PM

   Descripción de la actividad:
   Adición de variables de factores e indicadores de riesgo, desempeño, observaciones y acciones a realizar en reporte consolidado de Seguimiento, requerido por consejería académica VISAE.

   Resultado esperado:
   Se incluyen las 57 variables interpretadas requeridas en reporte excel que genera el aplicativo de Caracterización

   Evidencia:
   Correo Enviado al sr. Yhon Gabriel Pinzón, fractal de consejería VISAE zona Caribe
2. Fecha de inicio: 17/04/2020 10:00 AM
   Fecha de terminación: 24/04/2020 5:00 PM

   Descripción de la actividad:
   Modelo Entidad Relación, tarjetas (Clase-Responsabilidad-Colaboración) CRC y sentencias SQL del sistema de Caracterización.

   Resultado esperado:
   Se elaboran los documentos pedidos de sentencias SQL de Caracterización 24 pg. Tarjetas CRC 5 pg y diagrama MER Caracterización.

   Evidencia:
   Correo Enviado